|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ΡΙΣΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΡΙΣΚΩΝ |
| 1 | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ | | | | |
| 1.1 | **Μεγάλος ανταγωνισμός** | Πιθανότητα ύπαρξης παρόμοιας εφαρμογής | ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ | ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ | Ερωτηματολόγιο για την εύρεση των απαιτήσεων των μελλοντικών χρηστών, διαφοροποίηση από άλλες εφαρμογές και ευχρηστία |
| 1.2 | **Λανθασμένη εκτίμηση κόστους** | Πιθανότητα η ομάδα να μην αμειφθεί κατάλληλα ή ακόμα και να βρεθεί χρεωμένη | ΠΙΘΑΝΟ | ΣΟΒΑΡΟ | Συνεχής επανεκτίμηση του έργου και επικοινωνία με τον πελάτη |
| 1.3 | **Αποτυχία Πωλήσεων** | Πιθανότητα οι παίκτες να μην θέλουν ή να μην χρειάζονται να αγοράσουν επιπλέον βοήθειες | ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ | ΣΟΒΑΡΟ | Πρόσφορα περισσοτέρων βοηθειών με λιγότερο κόστος , δημιουργία και άλλων χρήσιμων βοηθειών, δημιουργία παιχνιδιών στα οποία οι βοήθειες είναι απαραίτητές |
| 2 | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | | | | |
| 2.1 | **Αποχώρηση ή προσθήκη νέου μέλους στην ομάδα** | Μια πιθανή αποχώρηση ενός μέλους μπορεί να δημιουργήσει καθυστέρηση των διεργασιών και επιπλέον φόρτο εργασίας, όπως και η πρόσληψη ενός νέου ατόμου που δεν έχει γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ή στα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα | ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ | Διαμοιρασμός εκ νέου των εργασιών στα μέλη, ενημέρωση και εκπαίδευση στη περίπτωση ύπαρξης νέου μέλους |
| 2.2 | **Αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι την προθεσμία** | Προβλήματα κατά τη διάρκεια των διεργασιών, είτε προγραμματιστικά είτε νομικά, μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της εφαρμογής | ΠΙΘΑΝΟ | ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ | Ορισμός ενός ατόμου ως Διαχειριστή για την επίβλεψη όλων των εργασιών και χρήση οροσήμων για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών |
| 2.3 | **Αλλαγή πορείας έργου** | Μπορεί να αλλάξει η πορεία του έργου είτε ολοκληρωτικά ως θέμα είτε με την προσθήκη πολλών πρόσθετων στοιχείων τα οποία θα αποσπούν την ομάδα από τον τελικό στόχο | ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟ | Αποσαφήνιση στόχου και διατήρηση αυστηρού προγράμματος διεργασιών |
| 3 | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |
| 3.1 | **Απώλεια αρχείων** | Κίνδυνος να χαθεί μέρος του έργου | ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΙΘΑΝΟ | ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ | Συνεχής ενημέρωση και συγχρονισμός των μερών του έργου, διατήρηση του κώδικα σε cloud ή σε περισσότερους από έναν δίσκους |